# PROYECTO INTEGRAL

# GENERADOR AUTOMÁTICO DE INFORMES DOCX DE AUDITORÍAS TRIMESTRALES

## Sistema Pizarra · Supabase · v0

## La Guitarrita

## Especificación funcional y técnica asociada al Template Maestro v2

# 1. ARCHIVOS RECTORES DEL PROYECTO

Este desarrollo debe ejecutarse utilizando conjuntamente estos dos archivos:

## Documento 1

TEMPLATE_MAESTRO_AUDITORIAS_TRIMESTRALES_v2.docx

Es la fuente canónica para:

- diseño;

- identidad visual;

- estilos de Word;

- estructura;

- orden de secciones;

- encabezados;

- pies de página;

- tarjetas;

- tablas;

- gráficos;

- componentes de productos;

- hallazgos;

- plan de acción;

- fotografías;

- anexos;

- metodología;

- paginación.

## Documento 2

La presente especificación.

Es la fuente canónica para:

- lógica de negocio;

- validaciones;

- selección de auditorías;

- consolidación de datos;

- reglas de generación;

- tratamiento de excepciones;

- integración con Pizarra;

- Storage;

- controles de calidad;

- criterios de aceptación.

Ambos documentos son complementarios.

Si existe una diferencia:

- el template define cómo debe verse;

- esta especificación define cómo debe funcionar.

No rediseñar el template desde cero.

No reemplazarlo por HTML.

No reinterpretar libremente su identidad visual.

# 2. CONTEXTO GENERAL

La Guitarrita cuenta con un sistema digital de Auditorías Operativas Trimestrales desarrollado mediante v0, publicado en Vercel y conectado con Supabase.

La auditoría evalúa tres áreas:

- Salón;

- Cocina;

- Calidad.

La estructura vigente contiene normalmente:

- Salón: 25 respuestas;

- Cocina: 16 respuestas;

- Calidad: 21 respuestas;

- Total: 62 respuestas.

Las respuestas pueden clasificarse como:

- Crítico;

- No cumple;

- Cumple;

- Excepcional;

- No auditable;

- Campo informativo.

Actualmente, la generación de cada informe exige:

- Descargar PDFs.

- Consultar Supabase mediante SQL.

- Identificar el audit_id.

- Exportar CSV.

- Validar las 62 respuestas.

- Contar fotografías.

- Analizar hallazgos.

- Recuperar histórico.

- Preparar un prompt específico.

- Cargar datos en Lovable.

- Generar el DOCX.

- Revisarlo y corregirlo.

El objetivo es eliminar esa reconstrucción manual.

# 3. OBJETIVO CENTRAL

Pizarra debe generar automáticamente un DOCX editable por auditoría trimestral.

Flujo esperado:

- Auditoría realizada

- → datos y fotografías guardados en Supabase

- → selección de la auditoría válida

- → validación estructural

- → consolidación de audit_id cuando corresponda

- → construcción de un payload universal

- → generación de textos, gráficos, tablas y anexos

- → aplicación física del Template Maestro v2

- → creación del DOCX

- → validación del archivo

- → almacenamiento en Supabase Storage

- → descarga desde Pizarra

La intervención humana posterior será:

- descargar el DOCX;

- revisarlo;

- corregir detalles en Word o Google Docs;

- distribuirlo al local.

No generar PDF.

No enviar correos.

No construir un editor documental completo dentro de Pizarra.

# 4. OBJETIVO DE ESTANDARIZACIÓN

Todos los informes deben parecer generados desde exactamente la misma plantilla.

Solo pueden cambiar:

- local;

- trimestre;

- fecha;

- auditores;

- puntajes;

- clasificación;

- respuestas;

- gráficos;

- textos;

- productos;

- fotografías;

- hallazgos;

- histórico;

- plan de acción;

- cantidad final de páginas.

Deben mantenerse:

- portada;

- encabezado;

- pie;

- márgenes;

- tipografía;

- colores;

- estilos;

- orden de secciones;

- tamaño relativo de componentes;

- formato de gráficos;

- formato de hallazgos;

- formato de productos;

- formato de fotografías;

- formato de anexos;

- metodología;

- lógica editorial.

Un franquiciado que reciba informes de dos locales debe reconocer inmediatamente que ambos pertenecen a una única serie institucional.

# 5. TEMPLATE CANÓNICO

El archivo obligatorio es:

TEMPLATE_MAESTRO_AUDITORIAS_TRIMESTRALES_v2.docx

No utilizar nombres anteriores como:

- TEMPLATE_MAESTRO_AUDITORIAS_Q_v1.docx;

- TEMPLATE_MAESTRO_AUDITORIAS_TRIMESTRALES_v1.docx.

Registrar internamente:

- template_version = TEMPLATE-AUDITORIAS-v2

El archivo debe almacenarse institucionalmente en una ubicación estable y no depender de una cuenta personal.

# 6. FORMA CORRECTA DE USAR EL TEMPLATE

El generador debe:

- Abrir una copia del Template Maestro v2.

- Conservar sus secciones.

- Conservar sus márgenes.

- Conservar sus estilos de párrafo.

- Conservar sus estilos de tablas.

- Conservar encabezados y pies.

- Conservar los colores.

- Sustituir placeholders globales.

- Reemplazar gráficos de muestra.

- Expandir bloques repetibles.

- Aplicar condiciones a secciones variables.

- Eliminar instrucciones técnicas internas.

- Guardar un archivo nuevo.

- Validar visual y estructuralmente el resultado.

No reconstruir el documento únicamente con estilos aproximados.

No copiar y pegar contenido desde informes anteriores.

No utilizar el DOCX de un local como base para otro.

# 7. PÁGINA INTERNA DEL TEMPLATE

El Template Maestro v2 incluye una sección final denominada:

15. Mapa de implementación del template

Esta sección es exclusivamente técnica.

Debe utilizarse como referencia para el generador.

Debe eliminarse completamente de todo informe final.

El DOCX descargado por el usuario no debe contener:

- mapa de implementación;

- nombres de variables;

- instrucciones para v0;

- reglas internas;

- placeholders sin reemplazar;

- notas técnicas del template.

# 8. PLACEHOLDERS GLOBALES

El generador debe sustituir, como mínimo:

- {{LOCAL}}

- {{TRIMESTRE}}

- {{AÑO}}

- {{FECHA_AUDITORIA}}

- {{AUDITORES}}

- {{GLOBAL}}

- {{SALON}}

- {{COCINA}}

- {{CALIDAD}}

- {{CLASIFICACION}}

- {{ESTADO_AUDITORIA}}

- {{ACCION_REQUERIDA}}

- {{RESUMEN_HALLAZGOS}}

- {{RESUMEN_EJECUTIVO_280_400_PALABRAS}}

- {{LECTURA_TENDENCIA_HISTORICA}}

- {{LECTURA_EJECUTIVA_SALON}}

- {{LECTURA_EJECUTIVA_COCINA}}

- {{LECTURA_EJECUTIVA_CALIDAD}}

- {{NOTA_CATEGORIAS_NA_Y_CAMPOS_NO_COMPARABLES}}

- {{CIERRE_EJECUTIVO}}

- {{PLAZO_SEGUIMIENTO_Y_EVIDENCIA_ESPERADA}}

Ningún placeholder puede permanecer visible en el informe final.

Antes de almacenar el archivo, ejecutar una búsqueda de:

- {{

- }}

- PLACEHOLDER

- TEMPLATE

- BLOQUE DINÁMICO

Si aparece algún marcador interno, bloquear la publicación.

# 9. BLOQUES DINÁMICOS

El template contiene elementos que no se resuelven mediante reemplazo simple.

Deben implementarse como bloques dinámicos.

## Bloques únicos

- portada;

- resumen ejecutivo;

- dashboard;

- evolución histórica;

- comparación anterior;

- metodología;

- cierre.

## Bloques repetibles

- categorías;

- productos;

- fortalezas;

- observaciones positivas;

- hallazgos;

- fotografías;

- acciones;

- respuestas del anexo.

## Bloques condicionales

- histórico no disponible;

- categoría No auditable;

- producto no auditado;

- ausencia de Críticos;

- ausencia de No cumple;

- ausencia de fotografías positivas;

- informe generado con advertencias.

# 10. ESTADOS DE SECCIONES VACÍAS

Las secciones principales deben mantener su lugar dentro de la arquitectura.

Cuando no exista contenido, mostrar un mensaje breve.

Ejemplos:

- No se registraron hallazgos Críticos durante el período.

- No se identificaron evaluaciones No cumple.

- No se dispone de información histórica comparable.

- El análisis se concentra en el resultado actual.

- No se registraron fotografías adicionales para el anexo.

No dejar:

- una página vacía;

- una tabla vacía;

- un gráfico vacío;

- un título aislado;

- un placeholder;

- contenido ficticio.

# 11. RESULTADO ESPERADO EN PIZARRA

En el ranking, heatmap o listado principal debe existir una acción visible por local.

Utilizar un ícono de documento.

Al abrirlo, mostrar:

- local;

- trimestre;

- fecha de auditoría;

- auditores;

- estado de validación;

- respuestas encontradas;

- fotografías;

- advertencias;

- estado de generación;

- fecha de última generación.

Acciones:

- Generar DOCX.

- Descargar DOCX.

- Regenerar DOCX.

- Ver motivo del bloqueo.

# 12. ESTADOS DEL INFORME

Estados visibles:

## No disponible

No se encontró una auditoría reciente completa.

## Auditoría incompleta

Faltan áreas, respuestas o puntajes.

## Revisión requerida

Existen duplicados, datos ambiguos o auditorías incompatibles.

## Lista para generar

La auditoría pasó los controles.

## Generando

El archivo está en proceso.

## DOCX disponible

El archivo puede descargarse.

## Generado con advertencias

El DOCX fue creado, pero algún elemento secundario no pudo incorporarse.

## Error

La generación falló.

## Desactualizado

Los datos cambiaron después de la última generación.

# 13. EXPERIENCIA DE USUARIO

Ejemplo:

- Caballito

- Global 83 | Salón 89 | Cocina 85 | Calidad 75 | [Documento]

Panel:

- Informe de Auditoría Q2 2026

- Auditoría: Completa y validada

- Respuestas: 62/62

- Fotografías: 26

- Template: v2

- Última generación: 25/06/2026 11:45

- Estado: Disponible

- [Descargar DOCX]

- [Regenerar DOCX]

No exigir al usuario:

- SQL;

- CSV;

- Lovable;

- carga manual de archivos;

- selección manual de fotos;

- creación de gráficos.

# 14. ALCANCE

Incluye:

- selección de auditoría;

- consolidación;

- validación;

- datos;

- histórico;

- fotografías;

- textos;

- gráficos;

- hallazgos;

- plan de acción;

- DOCX;

- Storage;

- descarga;

- regeneración;

- alertas;

- logs.

No incluye:

- PDF;

- correo;

- WhatsApp;

- Drive;

- editor interno;

- firmas;

- aprobación por perfiles;

- permisos nuevos;

- análisis de reincidencias;

- historial de versiones descargables.

# 15. ARQUITECTURA

v0 debe ser interfaz y orquestador.

Arquitectura:

- Pizarra / v0

- ↓

- Validación

- ↓

- Supabase

- ↓

- Función o vista de consolidación

- ↓

- Payload universal

- ↓

- Servicio generador

- ↓

- Template Maestro v2

- ↓

- DOCX

- ↓

- Supabase Storage

- ↓

- Pizarra

No generar el DOCX mediante una conversión básica de HTML.

No depender del DOM del dashboard.

El informe no es una impresión de Pizarra.

# 16. RESPONSABILIDADES

## Pizarra / v0

- iniciar validación;

- mostrar estados;

- iniciar generación;

- consultar progreso;

- mostrar errores;

- permitir descarga;

- permitir regeneración.

## Supabase

- almacenar auditorías;

- almacenar respuestas;

- almacenar fotos;

- almacenar histórico;

- entregar payload;

- almacenar DOCX;

- registrar generación.

## Servicio generador

- procesar payload;

- redactar;

- generar gráficos;

- descargar fotos;

- completar template;

- validar;

- guardar.

## Template Maestro v2

- definir la salida visual obligatoria.

# 17. SELECCIÓN DE LA AUDITORÍA

La auditoría actual debe ser:

- del mismo local;

- del mismo trimestre;

- de la misma fecha;

- del mismo auditor o conjunto de auditores;

- reciente;

- completa;

- sin duplicados.

Una auditoría con antigüedad superior a 30 días se considera histórica y no debe seleccionarse automáticamente como auditoría actual.

No seleccionar mediante:

- puntajes esperados;

- último registro sin validar;

- submitted exclusivamente;

- nombre del local exclusivamente.

# 18. SUBMITTED E IN_PROGRESS

Una auditoría puede figurar in_progress y estar completa.

Debe considerarse válida cuando:

- Salón: 25 respuestas;

- Cocina: 16 respuestas;

- Calidad: 21 respuestas;

- Total: 62;

- ítems únicos correctos;

- sin duplicados;

- puntajes presentes;

- datos generales presentes.

Estado interno:

- complete_by_structure

Texto del informe:

- Auditoría completa y validada

# 19. CONSOLIDACIÓN DE AUDIT_ID

Pueden consolidarse varios audit_id si coinciden:

- local;

- trimestre;

- fecha;

- auditor o conjunto de auditores;

- período reciente;

- áreas complementarias;

- ausencia de duplicados.

Ejemplo:

- A → Salón y Cocina

- B → Calidad

Resultado:

- {

- "source_audit_ids": ["A", "B"],

- "consolidated": true,

- "total_responses": 62

- }

No mencionar la consolidación en el informe.

# 20. DUPLICADOS

Bloquear ante:

- más de 25 respuestas de Salón;

- más de 16 de Cocina;

- más de 21 de Calidad;

- mismo ítem repetido;

- área completa repetida;

- auditorías candidatas ambiguas.

No borrar.

No elegir automáticamente.

No usar “última respuesta gana”.

Mostrar detalle del problema.

# 21. JERARQUÍA DE DATOS

## Fuente primaria

Supabase.

## Histórico

Tabla estructurada de resultados anteriores.

## PDFs

Solo control durante pruebas.

## Template

Fuente visual.

Los informes previos de Olivos, Caballito, Palermo y Núñez son casos de validación, no fuentes operativas de producción.

# 22. DATOS A EXTRAER

## Auditoría

- audit_id;

- source_audit_ids;

- local;

- fecha;

- trimestre;

- año;

- auditores;

- estado;

- timestamps.

## Puntajes

- Global;

- Salón;

- Cocina;

- Calidad;

- clasificación.

## Respuestas

- área;

- categoría;

- ítem;

- evaluación;

- valor;

- observación;

- texto informativo;

- fotos;

- fechas.

## Totales

- respuestas;

- áreas;

- evaluaciones;

- fotos;

- duplicados;

- ítems únicos.

# 23. ORDEN DEL CUESTIONARIO

El anexo debe respetar el orden real.

No ordenar alfabéticamente.

Crear o utilizar:

- audit_questionnaire_config

Campos:

- questionnaire_version;

- area_id;

- area_order;

- category_id;

- category_order;

- item_id;

- item_order;

- item_type;

- weight;

- active_from;

- active_to.

# 24. VERSIONADO DEL CUESTIONARIO

Cada auditoría debe asociarse a una versión.

Ejemplo:

- Q-2026-v1

No recalcular auditorías históricas utilizando configuraciones posteriores.

# 25. PUNTAJES

Los puntajes oficiales de audits prevalecen.

- salon_score;

- cocina_score;

- calidad_score;

- global_score;

- global_label.

El sistema puede recalcular como control.

Si existe diferencia:

- usar el oficial;

- registrar advertencia;

- no alterar el DOCX.

# 26. CATEGORÍAS Y PESOS

## Salón

- Exterior: 15%;

- Salón General: 27%;

- Barra: 15%;

- Farmacia / SIN TACC: 4%;

- Baños: 12%;

- Personal: 25%;

- Otros: 2%.

## Cocina

- BPM: 40%;

- Limpieza: 30%;

- Equipo y Funcionamiento: 30%.

## Calidad

- Producto de Mayor Venta: 23,33%;

- Producto Frío: 23,33%;

- Producto Caliente: 23,34%;

- Generales: 30%.

Los valores deben residir en configuración, no repetidos en el frontend.

# 27. NO AUDITABLE

Regla:

- Todos los ítems de una categoría = No auditable

- → N/A — No auditado

No:

- mostrar 0%;

- generar hallazgo;

- afectar distribución;

- generar acción;

- mostrar como retroceso.

En gráficos, usar gris y texto “No auditado”.

# 28. CAMPOS INFORMATIVOS

No contar como evaluación.

Usar para:

- nombre de producto;

- tiempo;

- información descriptiva.

No deben participar de la distribución de cumplimiento.

# 29. PRODUCTOS

El template contiene tres componentes:

- Producto Caliente;

- Producto de Mayor Venta;

- Producto Frío.

Cada componente debe completar:

- nombre;

- tiempo;

- porción;

- presentación;

- sabor;

- temperatura;

- observaciones;

- fotografías cuando corresponda.

Si no fue auditado:

- Producto no auditado

No mostrar puntos, guiones o valores basura.

# 30. HALLAZGOS

Cada Crítico y No cumple es independiente.

Debe completar el bloque repetible del template con:

- código;

- área;

- categoría;

- producto;

- ítem;

- evaluación;

- observación;

- riesgo;

- acción;

- fotografías.

Orden:

- Críticos.

- No cumple.

- Salón.

- Cocina.

- Calidad.

- Orden del formulario.

No fusionar respuestas.

# 31. OBSERVACIONES POSITIVAS

Una observación dentro de Cumple o Excepcional no debe transformarse en hallazgo.

Debe alimentar:

Observaciones positivas y oportunidades de mejora

Conservar siempre la evaluación original.

# 32. REINCIDENCIAS

No generar análisis de reincidencias.

No escribir:

- reincidencia;

- reincidente;

- vuelve a aparecer;

- problema repetido.

Puede analizarse:

- evolución;

- mejora;

- estabilidad;

- variación;

- tendencia;

- retroceso.

# 33. HISTÓRICO

Utilizar todos los períodos disponibles.

Priorizar:

- actual;

- anterior;

- evolución general.

Si no existe, conservar la sección con mensaje breve.

El gráfico histórico debe generarse solamente con períodos reales.

No inventar puntos intermedios.

# 34. REDACCIÓN AUTOMÁTICA

Utilizar IA con datos bloqueados.

Puede:

- corregir ortografía;

- ordenar;

- resumir;

- redactar riesgos;

- redactar acciones;

- construir análisis.

No puede:

- cambiar números;

- cambiar evaluaciones;

- inventar;

- ocultar hallazgos;

- modificar histórico;

- afirmar reincidencias.

# 35. RESUMEN EJECUTIVO

Completar:

{{RESUMEN_EJECUTIVO_280_400_PALABRAS}}

Debe incluir:

- global;

- clasificación;

- respuestas;

- fotos;

- Salón;

- Cocina;

- Calidad;

- hallazgos;

- histórico;

- riesgo;

- acción requerida.

No incluir:

- SQL;

- audit_id;

- Storage;

- errores técnicos.

# 36. NIVEL DE RIESGO

Valores:

- Bajo;

- Moderado;

- Moderado-alto;

- Alto.

Considerar:

- Críticos;

- No cumple;

- inocuidad;

- trazabilidad;

- vencimientos;

- cocción;

- SIN TACC;

- limpieza;

- Cocina;

- Calidad.

No depender solo del resultado global.

# 37. PLAN DE ACCIÓN

Completar la tabla física del template.

Columnas:

- Prioridad;

- Área;

- Hallazgo;

- Acción;

- Responsable;

- Plazo;

- Evidencia;

- Estado.

Estado inicial:

Pendiente

Responsables genéricos, no nominales.

# 38. FOTOGRAFÍAS

Procesar:

- photo_url;

- photo_urls;

- arrays JSON;

- URLs privadas;

- URLs duplicadas;

- EXIF;

- tamaño;

- compresión.

Fotos de Crítico y No cumple:

- junto al hallazgo.

Fotos de Cumple y Excepcional:

- anexo fotográfico.

No repetir fotos.

No mostrar URL.

No vincular externamente.

# 39. FALLO DE FOTOGRAFÍA

- Intentar.

- Reintentar.

- Si falla, continuar.

- Registrar advertencia.

- No colocar recuadro vacío.

El DOCX puede generarse con advertencias.

# 40. GRÁFICOS DEL TEMPLATE V2

El template posee espacios para ocho componentes gráficos:

- Resultado actual.

- Distribución de evaluaciones.

- Hallazgos por área.

- Fotografías por área.

- Puntajes por categoría.

- Comparación con período anterior.

- Variación por área.

- Evolución histórica.

Todos deben regenerarse con datos reales.

No conservar imágenes de muestra.

No reutilizar gráficos del template como resultado final.

Antes de publicar, verificar que ningún gráfico contenga:

- “LOCAL MODELO”;

- valores ficticios;

- categorías de ejemplo;

- períodos de ejemplo.

# 41. ESTILO DE GRÁFICOS

Mantener:

- dimensiones;

- proporciones;

- ubicación;

- tipografía;

- lógica de color;

- fondo blanco;

- etiquetas;

- fuente.

No utilizar:

- 3D;

- donuts;

- velocímetros;

- degradados;

- sombras;

- colores nuevos;

- estética de dashboard web.

# 42. ANEXO FOTOGRÁFICO

Utilizar el bloque del template.

Reglas:

- una o dos fotos por fila;

- mismo ancho;

- relación de aspecto preservada;

- pies uniformes;

- crecimiento dinámico;

- sin página vacía;

- sin repetición de fotos de hallazgos.

# 43. ANEXO DE RESPUESTAS

Reemplazar completamente la muestra del template.

Incluir todas las respuestas.

Columnas:

- N.º;

- Área;

- Categoría;

- Ítem;

- Evaluación;

- Valor;

- Observación;

- Respuesta informativa;

- Evidencia.

Reglas:

- orden real;

- una respuesta por fila;

- encabezado repetido;

- filas no divididas;

- sin URLs;

- sin omisiones.

# 44. METODOLOGÍA

Completar utilizando datos reales:

- respuestas totales;

- por área;

- campos informativos;

- No auditables;

- fotos;

- ponderaciones;

- fuente;

- validación.

No explicar detalles técnicos internos.

# 45. DISEÑO CANÓNICO

No modificar:

- A4 vertical;

- una columna;

- fondo blanco;

- márgenes;

- tipografía;

- encabezado;

- pie;

- colores;

- jerarquías;

- estilos de tabla;

- formato de hallazgo;

- distribución general.

El template ya define estas decisiones.

No volver a diseñarlas durante la implementación.

# 46. ENCABEZADO Y PIE

Sustituir variables en el encabezado y pie del propio DOCX.

Encabezado:

- La Guitarrita · Auditoría Operativa;

- local y trimestre;

- logo.

Pie:

- Informe confidencial · Uso interno;

- fecha;

- número de página.

No insertar encabezados como texto dentro del cuerpo.

# 47. PORTADA

Utilizar la portada física existente.

No crear una nueva.

Sustituir:

- local;

- trimestre;

- fecha;

- puntajes;

- auditores;

- clasificación;

- estado;

- acción requerida;

- resumen de hallazgos.

# 48. PAGINACIÓN

El template define componentes, no páginas rígidas.

El generador debe permitir flujo dinámico.

Reglas:

- no páginas vacías;

- no título aislado;

- no fila partida;

- no foto cortada;

- no espacio excesivo;

- no una página fija por sección;

- no elementos flotantes inestables;

- imágenes en línea;

- encabezados repetidos;

- control de viudas y huérfanas.

# 49. VALIDACIÓN VISUAL OBLIGATORIA

Antes de publicar el DOCX:

- Convertirlo temporalmente a una representación renderizada.

- Verificar todas las páginas.

- Detectar páginas vacías.

- Detectar superposiciones.

- Detectar tablas fuera de margen.

- Detectar gráficos cortados.

- Detectar fotografías deformadas.

- Detectar encabezados inconsistentes.

- Detectar texto técnico.

- Detectar placeholders.

El archivo renderizado es solo para control.

El usuario descarga únicamente el DOCX.

# 50. CONTROL DE CONTAMINACIÓN ENTRE LOCALES

Buscar:

- otros locales;

- otros auditores;

- productos ajenos;

- fechas ajenas;

- audit_id visibles;

- nombres de archivos de referencia;

- fotos externas;

- “LOCAL MODELO”.

Si aparece contenido incompatible:

- bloquear;

- eliminar el archivo generado;

- registrar error.

# 51. STORAGE

Guardar:

- audit-reports/{AÑO}/{TRIMESTRE}/{LOCAL_SLUG}/Informe_Auditoria_{LOCAL}_{TRIMESTRE}_{AÑO}.docx

Conservar solamente la última versión automática.

No sobrescribir el Template Maestro v2.

# 52. TABLA DE REPORTES

Crear:

audit_generated_reports

Campos:

- id;

- location_id;

- primary_audit_id;

- source_audit_ids;

- year;

- quarter;

- template_version;

- questionnaire_version;

- docx_storage_path;

- generation_status;

- generation_error;

- generation_warnings;

- source_hash;

- source_updated_at;

- generated_at;

- created_at;

- updated_at.

# 53. DESACTUALIZACIÓN

Generar un source_hash a partir de:

- respuestas;

- evaluaciones;

- observaciones;

- fotos;

- puntajes;

- auditores;

- fecha;

- trimestre.

Si cambia:

- status = stale

Mostrar Regenerar DOCX.

# 54. PAYLOAD UNIVERSAL

Construir primero:

- {

- "audit": {},

- "validation": {},

- "scores": {},

- "distribution": {},

- "categories": [],

- "products": [],

- "findings": [],

- "positive_observations": [],

- "photos": [],

- "history": [],

- "action_plan": [],

- "responses": [],

- "generation_context": {

- "template_version": "TEMPLATE-AUDITORIAS-v2",

- "questionnaire_version": "",

- "generated_at": ""

- }

- }

Después generar el documento.

No consultar datos dispersos mientras se compone cada página.

# 55. VISTAS Y FUNCIONES

Crear o validar:

- v_audit_report_validation;

- v_audit_history_by_location;

- get_audit_report_payload;

- get_consolidated_audit_report_payload;

- audit_questionnaire_config;

- audit_generated_reports.

No reemplazar objetos existentes sin revisar dependencias.

# 56. CASOS DE PRUEBA

## Olivos

- múltiples hallazgos;

- Críticos;

- muchas fotos;

- documento extenso.

## Palermo

- puntaje alto;

- un Crítico;

- cero No cumple;

- numerosas respuestas No auditables;

- categorías N/A.

## Núñez

- muchos No cumple;

- caída histórica;

- análisis extenso.

## Caballito

- pocos hallazgos;

- menos contenido;

- riesgo de páginas vacías.

Los cuatro deben generarse desde el mismo archivo v2.

# 57. PRUEBAS DE ERROR

Probar:

- 61 respuestas;

- 63 respuestas;

- área faltante;

- área duplicada;

- audit_id compatibles;

- audit_id incompatibles;

- fotografía inaccesible;

- histórico inexistente;

- categoría N/A;

- puntajes ausentes;

- archivo desactualizado;

- Storage caído;

- error del generador;

- tilde en local;

- alias histórico;

- placeholder sin reemplazar;

- gráfico de muestra sin sustituir;

- página técnica interna sin eliminar.

# 58. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El proyecto se aprueba cuando:

- Utiliza físicamente el Template Maestro v2.

- No lo reconstruye como HTML.

- Detecta auditoría válida.

- Acepta in_progress completo.

- Consolida cargas compatibles.

- Bloquea duplicados.

- Valida 25/16/21.

- Trata N/A correctamente.

- Usa puntajes oficiales.

- Obtiene histórico.

- Genera textos correctos.

- Genera los ocho componentes gráficos.

- Descarga fotografías.

- Genera plan.

- Completa las 62 respuestas.

- Elimina la página técnica interna.

- Elimina todos los placeholders.

- No conserva datos de muestra.

- Genera DOCX editable.

- Mantiene el diseño v2.

- Guarda en Storage.

- Permite descargar.

- Detecta desactualización.

- Permite regenerar.

- No genera PDF.

- No mezcla locales.

- No deja páginas vacías.

- No genera archivos corruptos.

# 59. PERSPECTIVA OPERATIVA

El sistema debe eliminar:

- SQL manual;

- CSV manual;

- prompts por local;

- carga en Lovable;

- conteo de respuestas;

- conteo de fotos;

- construcción manual de gráficos;

- composición manual del documento.

La persona responsable debe concentrarse en:

- realizar la auditoría;

- revisar el informe;

- corregir detalles;

- distribuirlo;

- dar seguimiento.

# 60. PERSPECTIVA INSTITUCIONAL

Los informes deben transmitir:

- control;

- consistencia;

- profesionalismo;

- trazabilidad;

- método;

- continuidad;

- claridad;

- identidad de marca.

No deben parecer:

- documentos distintos;

- salidas genéricas de IA;

- capturas de una web;

- informes improvisados;

- archivos generados con plantillas diferentes.

# 61. PROTECCIÓN DEL TEMPLATE

El Template Maestro v2 debe considerarse un activo del sistema.

No modificar el archivo original durante cada generación.

Proceso correcto:

- Template original

- → copia temporal

- → completar copia

- → generar informe

- → eliminar copia temporal

Si se mejora el diseño, crear:

- TEMPLATE_MAESTRO_AUDITORIAS_TRIMESTRALES_v3.docx

No sobrescribir silenciosamente la versión 2.

# 62. IMPLEMENTACIÓN POR FASES

## Fase 1

Diagnóstico de Supabase y Pizarra.

## Fase 2

Payload universal y validaciones.

## Fase 3

Configuración de cuestionario e histórico.

## Fase 4

Integración real del Template Maestro v2.

## Fase 5

Generación de textos y gráficos.

## Fase 6

Fotografías y anexos.

## Fase 7

Validación del DOCX.

## Fase 8

Integración con Pizarra.

## Fase 9

Pruebas con cuatro locales.

## Fase 10

Activación para los 18 locales.

# 63. RESPUESTA INICIAL ESPERADA DEL CHAT TÉCNICO

Antes de modificar el sistema, responder con:

- comprensión del proyecto;

- análisis del Template Maestro v2;

- inventario de placeholders;

- inventario de tablas y bloques repetibles;

- estrategia para completar el DOCX sin rediseñarlo;

- diagnóstico de Supabase;

- datos faltantes;

- arquitectura del generador;

- funciones y tablas necesarias;

- tratamiento de fotografías;

- estrategia de renderizado y control;

- fases de implementación;

- riesgos;

- dudas bloqueantes.

No comenzar escribiendo código antes de presentar ese diagnóstico.

# 64. DEFINICIÓN FINAL

El objetivo es que:

- una auditoría validada

- se transforme automáticamente

- en un informe DOCX institucional

- basado en el Template Maestro v2,

- uniforme,

- editable,

- trazable

- y descargable desde Pizarra.

El usuario final no debe:

- ejecutar SQL;

- descargar CSV;

- utilizar Lovable;

- redactar prompts;

- contar datos;

- generar gráficos;

- diseñar documentos.

Solo debe:

- realizar la auditoría;

- esperar su validación;

- generar o descargar el DOCX;

- revisarlo;

- corregirlo fuera del sistema;

- distribuirlo.